附件一

供聯交所會員參考之公元二千年應變計劃指引

無責任聲明 本文件僅供香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及其會員內部之用。聯交所謹此表明對於本文件(文件將按此原樣付印)內容的準確性和完整性，本所概不承擔任何責任。聯交所也概不提供任何明示或默示的保證，其中包括不保證對某特定用途的適用性，以及不保證商售性。任何人士倚賴或使用本文件所載的資料，須自行承擔風險。對於任何因倚賴或使用本文件所載資料而產生或導致任何損害(包括直接、間接或特別性質的損害)，聯交所概不負責。本文件的版權為聯交所擁有。

編     寫 	: 	香港聯合交易所有限公司

公元二千年計劃小組

發行編號	:	1.0

發行日期	:	一九九九年五月十八日

中文譯本只作參考用途，如有爭議，概以英文本為準

# 聯交所會員制訂公元二千年應變計劃之規定

此指引的主要目的是協助聯交所會員制訂其公元二千年應變計劃。然而，因為聯交所現正肩負著監察證券行業的角色，故須確保會員已竭盡所能應付電腦千年蟲的問題。故此，聯交所特別就會員制訂公元二千年應變計劃一事訂立以下規定，敬希會員遵照規定行事：

- 為每個關鍵性業務系統制訂一套全面而又可行的應變計劃是每一位聯交所會員必須履行的任務，聯交所可能會要求會員提交應變計劃，作詳細審查。計劃須至少包括以下各點：

- 須依從的程序

- 參與人員及其職責

- 所需的額外資源

- 供應商的聯絡資料

- 所需的原始文件

- 會員應將以下各項準備工作，納入其二千年應變計劃內關於「高危日對策"」一節中：

- 在1999年12月31日或之前，為所有系統檔案(包括後勤辦公系統、會計系統及交易系統，如有)複製後備本。

- 所有存儲至1999年12月31日，作為日常操作用的數據檔(包括局部區域網絡及個人電腦)，均須複製後備本。

- 所有存儲至1999年12月底，作為日常操作用的中央結算報表和期權結算報表，均須複製後備本及打印出來。

- 最少打印一份截至1999年12月31日為止有關應收/應付賬和未到期交收股票明細表。

- 最少打印一份截至1999年12月31日為止有關會員持股量的記錄報表，列明每一位客戶的持股量的記錄。

- 最少打印一份截至1999年12月31日為止的月結單報表，列明所有在該月內進行的成交；並且要列明每一位客戶的存款及持股量資料。

- 會員應在公元2000年第一天(即2000年1月1日)檢查所有關鍵性業務系統，以確保這些系統仍可作正常操作。

- 會員須採用「公元2000年高危日對策架構」(請參考附件A1)。聯交所可能要求會員提交他們的對策架構。

- 所有會員應各自委任出一名聯絡人，如會員遇到任何有關公元二千年的事件或問題，應透過該聯絡人與聯交所接洽；此外，聯絡人亦須負責執行「高危日」測試及作好準備，並在2000年1月1日向聯交所匯告有關的結果。

- 所有會員均須在1999年8月底前，就以下事宜知會聯交所：

- 在上文(c)段中提及的聯絡人名字及其聯絡電話。

- 是否已經草擬好應變計劃及予以測試。

- 所有會員應各自對其應變計劃進行測試，以確保有關的程序能夠應用於實際環境中。

下表列明會員應負的責任，及其相應之聯交所規定和完成的限期。

| 會員在公元二千年應變計劃上的工作 | 規定 | 聯交所執行的措施 | 限期 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 如果關鍵性業務系統有任何更改，須知會聯交所(聯交所預期會員的系統在完成1999年6月第三輪大型綜合測試後，將保持不變) | 硬性規定 | 會員須書面知會聯交所 | 進行中 |
| - 確保準時完成一套書面的公元二千年應變計劃和高危日對策 | 硬性規定 | 聯交所會要求會員提交文件以進行檢查 | 1999年6月30日 |
| - 會員委任公元二千年聯絡人及知會聯交所有關的安排 | 硬性規定 | 會員知會聯交所聯絡人名字及聯絡電話號碼 | 1999年8月31日 |
| - 提交一份聲明文件聲明已準備一套經測試及可行的應變計劃 | 硬性規定 | 聯交所會要求會員作出聲明 | 1999年8月31日 |
| - 執行高危日對策及向聯交所匯報其結果 | 硬性規定 | 會員知會聯交所有關的結果及狀況 | 2000 年1月1日 |

附錄

# 公元二千年應變計劃 — 引言

香港聯合交易所(「聯交所」)及其所有會員共同承諾，致力解決公元二千年問題(「千年蟲」)，力求讓證券界順利過渡至下一個世紀。鑑於每個機構均對資訊科技有不同程度的依賴，故此每個機構會在公元2000年1月1日或甚至更早面對電腦千年蟲所引致的危機。我們必須在此之前將問題解決。所有內部及供應商的軟件、硬件、通訊設備、辦公大樓服務和設施、內置晶片以及整個技術基建均須通過檢查，以作好過渡公元二千年的準備。這項任務極為艱巨，其牽涉面十分之廣，限期亦不容拖延；其影響極之深遠，故此所帶來的風險亦高得難以估計。有見及此，聯交所積極向經紀公司建議，希望他們找出所有潛在的危機及可能威脅公司營運的問題，以及制訂相應的對策以減低上述危機的出現，並且發展緊急應變計劃，以防千年蟲問題出現時，仍可維持正常的業務運作。

發展公元二千年應變計劃 的目的是透過確定、評估、管理、和減低千年蟲風險等方法，確保公司的主要業務程序在過渡公元二千年時仍可順利運作。公元二千年應變計劃可讓有關機構避免受千年蟲問題的影響。每個機構應首先確立用以運作主要業務程序上最重要的資源，以確保在服務回復正常前，仍可向內部及外圍用戶提供最基本的服務。公元二千年應變計劃有助了解潛在的風險及威脅，以及制訂減低風險及威脅的對策，以及在減低風險對策失效時，提供應急的措施。

# 建議方法及程序

## 一般性指引

負責每一個主要業務程序的業務單位須確定在系統一旦失效時，將危及哪些重要的程序。這項確定程序可以找出潛在的風險及威脅。同時，必須確定哪些重要系統負責支援該些程序；接著，用戶亦須確定系統可維持多久才告失效，即電腦系統因千年蟲問題而引致主要的營運程序停頓的日期。通常，該日是公元2000年的第一天或第一個工作天；用戶必須根據業務的優先次序，將資源調配到重要的地方，以備失效時使用。

在制訂公元二千年應變計劃時，可以參考國際間在公元二千年風險管理方面的經驗，其中以Global 2000 Coordinating Group建議的公元二千年應變計劃方法論最具參考價值。Business Risk Management Checklist (刊載於Global 2000 Coordinating Group，1999年1月13日第二版中 的 "Year 2000 Business Risk Management")，提醒大家注意可能會受千年蟲影響的地方。詳情請參考互聯網，網址是 www.global2k.com 。

同時，亦可以參考以下指引，以助制訂緊急應變計劃：

- 制訂一個健全的應變計劃的首要條件是，計劃的覆蓋面要廣，同時要淺白易明。由於可能需要暫停或剔除某些沿用的程序，故此必須讓有關的職員參予這方面的業務決定。有關機構必須清楚了解在緊急的情況下，剔除某些操作程序可能帶來的影響。

- 在選擇使用不同應變措施時，須視乎緊急事故所維持的時間。處理持續一至兩小時的故障跟處理持續一至兩個星期的會有分別；因此，應按所估計的各種不同故障持續時間，設計多個不同的應變措施。

- 各個負責基本設施的部門，應派出代表提供意見，如：物資部、人事部、財務部、會計部等。一個成功的計劃應該是一個切合實際及可行的計劃，故此事前應進行演習和向有關人士解釋清楚。

- 必須深入審查各個核心業務的功能部份，找出操作過程的關鍵所在。雖然有些地方會較其他重要，但在設計初期，仍須對每一個程序都了解清楚，然後按該些操作程序的重要性排序，這個過程是十分重要的，只有這樣才能找出需要準備應變措施的地方，而且更可以評估到所需的時間及費用。而且，更必須留意維持營運方面的關鍵性功能。

- 應為所有重要的電腦系統、可能被取代的系統，及可能早於下世紀來臨前，已面對二千年問題的系統制訂適當的應變計劃。計劃必須得到全面及完整的發展，並予以存檔、測試，以及安放於容易取閱的地方，以備需要時使用。 有關人士更應清楚在執行這些計劃時，有哪些程序需要以人手操作，或以電腦系統或無須電腦系統支援；又或需要事前獲取特別的物料供應、填寫表格或取得有關設備作支援。

- 測試應變計劃的目的是要確保在緊急的情況下，所有業務程序均能繼續運作，但不一定要跟平常的一樣健全和完整。所有中介團體及部門均須掌握主要程序中重要性較高的部份，清楚如何繼續營運以及當情況回復正常時，如何在短暫的系統中斷後回復過來，並應在進行應變計劃測試時，安排適當的培訓。

## 高危日的對策

公元二千年 「高危日」 對策主要是用以應付1999年年底至2000年1月中的一段時間，目的是要減低這段時間所帶來的風險。如有需要，高危日對策可能須應用於更早的日子，或應用於其他與千年蟲有關的日子，如2000年2月29日。基本上，「高危日」對策是一套用以減低千年蟲風險的策略及/或用以為業務回復正常時所作的準備。高危日對策的一個典型做法是：在1999年12月31日關掉所有資訊系統，並在2000年1月1日逐步將系統開啟。請參考附件A1有關高危日對策的標準範本。

## 制訂公元二千年應變計劃之各個階段

以下為制訂公元二千年應變計劃的各個主要階段及步驟：

評估

- 成立計劃小組

- 估計發生故障的情況

- 將不同的應變計劃排序

- 訂立計劃的範圍

設計

- 確立所有可行方案

- 評估所有可行方案的可行性

- 確立引發危機的情況

- 設計應變計劃

- 測試應變計劃

- 執行應變計劃的培訓

執行

復原

# 公元二千年應變計劃清單

下文所述的清單源自 "The Business Risk Management Checklist"  (錄自Global 2000 Coordinating Group 出版的"Year 2000 Business Risk Management" ，1999年1月13日第二版) ，這份清單有助有關企業評估其應變計劃是否健全。

## 製作失效環境

- 你的公司是否已找出可能會影響正常營運的有關公元二千年特定的事件和環境﹖

- 你的公司是否已確定可能影響正常營運的隨機率以及可能影響正常營運的事件和環境﹖

- 你的公司是否已制訂好一套全面的措施以避免千年蟲危機影響正常的營運﹖

- 你的公司是否己制訂好一套全面的措施以減輕千年蟲危機對正常營運所造成的影響﹖

- 你的公司是否已制訂好足夠的程序以更新所要發生的事件的清單﹑其所帶來的影響﹑可能性以及事件可以產生的不同變化﹖

## 公司內部的基礎設施及營運應變計劃

- 你的公司是否已評估過現時的業務營運/應變計劃的完整性﹐並因應公元二千年措施﹑資源需要作出調整﹐或與公元二千年的特定計劃相互配合﹖

- 你的公司是否已有一套基本業務中斷對策及具執行該些對策的有關經驗﹖

- 你的公司是否已指派負責人，負責發展及制訂公元二千年的應變計劃？

- 你的公司是否已對千年蟲危機在內部基礎設施和業務營運方面的影響作出評估﹖

- 你的公司是否已制訂好適當的維持業務正常的計劃﹐以使業務能在特定的時間內回復正常並有令人滿意的效果﹖

- 你的公司在制訂維持業務正常的計劃時﹐是否已考慮到不同的公元二千年危機﹖

- 你的公司在制訂維持業務正常的計劃時﹐是否已考慮到多項運作同時失效的可能性﹖

- 你的公司是否已介定和實施了用以執行應變計劃的技術和人事基礎設施﹖

## 行業及環境基礎設施及維持操作正常方案

- 你的公司是否已就可能影響供應商或整個供應環的外圍環境進行過多層面的評估﹖

- 你的公司是否已就千年蟲危機環境，對與業務有關的工業基礎設施和操作上之影響(如﹕結算所﹑銀行電匯、環球銀行財務電信協會等)進行評估﹖

- 你的公司是否已對應變計劃進行過修改/更正，或制訂行業應變計劃﹐以解決對業務運作所額外構成的風險﹖

- 你的公司是否已對執行應變計劃的技術及人事基礎設施進行介定及予以實施﹖

## 應變計劃的測試

- 你的公司是否已預留時間及資源﹐以測試維持業務正常的計劃﹐其中包括行業基礎設施應變計劃中有關的行業協調方面的事宜﹖

- 你的公司是否已對成功執行應變計劃的主要原素和條件作清晰的介定﹖

- 你的公司是否已進行過測試及演習﹐以確保你的公司已作好一切準備，執行公元二千年應變計劃﹖

# 公元二千年應變計劃的五大禁忌

在制訂公元二千年應變計劃時﹐要留意以下五大禁忌﹕

不容拖延

很多人以為只要應變計劃一經記錄在案﹐即可將它置之一旁。請切記﹐應變計劃是一個徹徹實實的計劃﹐你應該立刻執行，並在有進一步資料時，予以更新。

不容抄襲

不要將別家的計劃套用於自己的公司上，因為你的公司的目標、容納危機的程度、工作程序等均不一樣，使用一套屬於他人的計劃，即使是最完整、最有意義的，亦只會限制了自己的思路。

不要限制自己的思路

設計應變計劃是實踐創作力的時候，各業務負責人必須列出各項業務程序，及設計出應變計劃的雛型，但設計的時候，很多時會超出實際範圍，花去很多時間。

要解決這個問題，你必須請一些不受思路限制的人員幫忙，例如向外招聘或從其他部門調派人手。很多時，你可將設計應變計劃視為各部門員工的交流活動，或索性視之為提高內部工作認知的一項活動。

不要將目標縮窄

有人說最好將應變計劃集中在最容易出現問題的產品和服務上，又有人說應放在公司最關鍵的部份上。事實是，你應該兩方面都同樣兼顧，並須在同一時間處理好。你一旦確定好所有程序；認定最容易出現問題的產品及服務範圍，並確立影響性最高的地方時，你便會知道該目標該集中在何處。

不要為設計應變計劃設定限期

有人會問：「我的應變計劃應該要準備幾天、幾星期或幾個月的情況呢？」有人會答：十五天是最適當了；又有人說：三個月吧。事實上，不會有人知道最適合的時間是多久，而隨意訂立一個限期是無濟於事的。你必須因應你的商務程序，訂立多個不同的限期。

最重要的是：針對你現在負責的業務範圍的限制，分析所需的時間，不要隨意訂出15天為一個期限，而局限了這15天內可能發生的情況，否則只會為你的業務帶來危機。

# 公元二千年應變計劃手冊建議內容

一個典型的公元二千年應變計劃手冊應包括以下各個部份：

- 引言

- 範圍、目的及假設

- 職位及負責範圍

- 方法及方針

- 計劃方案

- 資源需要及其他的條件

- 公元二千年應變計劃的細節

- 二千年工作管理小組 / 指揮中心

- 高危日對策

附件A1

公元二千年「高危日」對策架構樣本

| 公司 / 部門 |  | 完成日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 製作人 |  | 審查人 |  |

| 「高危日」之對策 |  | 執行日期 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類 | 詳情 |  |  |  |
| 複製數據本 |  |  |  |  |
| 印製後備本 |  |  |  |  |
| 關掉系統及重新啟動 |  |  |  |  |
| 調整/核實系統時鐘 |  |  |  |  |
| 其他方法/備用設施 |  |  |  |  |
| 特別表格 / 範本 |  |  |  |  |
| 備用資源 |  |  |  |  |
| 公元二千年 「高危日」 演習 |  |  |  |  |