附件A1

公元二千年「高危日」1999年12月31日對策表

| 公司 / 部門 |  | 完成日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 製作人 |  | 審查人 |  |

| 「高危日」1999年12月31日之對策 |  | 執行日期 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類 | 詳情 |  |  |  |
| 複製數據本 (DATA BACKUP) | - 除了正常的DATA BACKUP - 將HARDDISK/SERVER作一次完整的BACKUP. | 31/12/1999 |  |  |
| 印製後備本 (HARDCOPY PRINTING) 文中之系統檔案是指各種PROGRAM 例如:- SB.EXE SB_GL.EXE GL.EXE HSI.EXE EPS.EXE CVIEW.EXE DVIEW.EXE ATI.EXE ATI2.EXE .. . . 等等 將截至31/12/1999 MONTHLY REPORT, CCASS REPORT 全部印一份. | - 在1999年12月31日收市後，為所有系統檔案(包括後勤辦公系統、會計系統及交易系統，如有)複製後備本。 - 所有存儲至1999年12月31日，作為日常操作用的數據檔(包括局部區域網絡及個人電腦)，均須複製後備本。 - 所有存儲至1999年12月底，作為日常操作用的中央結算報表和期權結算報表，均須複製後備本及打印出來。 - 打印一份截至1999年12月31日為止有關應收/應付賬和未到期交收股票明細表。 - 打印一份截至1999年12月31日為止有關會員持股量的記錄報表，列明每一位客戶的持股量的記錄。 - 打印一份截至1999年12月31日為止的月結單報表，列明所有在該月內進行的成交；並且要列明每一位客戶的存款及持股量資料。 - 會員應在公元2000年第一天(即2000年1月1日)檢查所有關鍵性業務系統，以確保這些系統仍可作正常操作。 會員須採用「公元2000年高危日對策架構」(請參考附件A1)。聯交所可能要求會員提交他們的對策架構。 | 31/12/1999 收市及完成印出報表後 |  |  |
| 「高危日」1999年12月31日之對策 |  | 執行日期 | 負責人 | 備註 |
| 種類 | 詳情 |  |  |  |
| 關掉系統及重新啟動 | 聯會終端機 接中央公司之終端機 資訊機 | 31/12/1999 |  |  |
|  | 後勤系統 SERVER主機 STATIONS分機 | 31/12/1999 完成BACKUP及列印REPORT |  |  |
| 調整/核實系統時鐘 (即模仿大型測試時的時鐘檢定方法) | 聯會終端機 接中央公司之終端機 資訊機 | 03/01/2000開市前 |  |  |
|  | 後勤系統 SERVER主機 STATIONS分機 | 03/01/2000工作前 |  |  |
| 其他方法/備用設施 | 如終端機或資訊機有問題 將以人手及電話安排交易 | 03/01/2000及其它日子 |  |  |
|  | SERVER有問題-改用STATION 如其中某些STATION有問題,祗使用沒有問題的STATION. 全部硬件有問題-向供應商索取協助,例如借用POP的系統(自備BACKUP到POP處使用POP的電腦) | 03/01/2000 及其它日子 |  |  |
| 特別表格 / 範本 | 買賣單計數及印出- 可用SB中M-1-3 PRINT CONTRACT NOTE BY MANUAL INPUT. | 03/01/2000 及其它日子 |  |  |
| 「高危日」1999年12月31日之對策 |  | 執行日期 | 負責人 | 備註 |
| 種類 | 詳情 |  |  |  |
| 備用資源 | 己有協議之行家為[ ]此行家同意在出現問題時可以 接受轉介客戶之交易. | 03/01/2000 或其它日子 |  |  |
|  | POP己同意在有需要時提供電腦,但要本公司帶同上日BACKUP,及當天之交易,在POP之公司內使用其電腦系統. | 03/01/2000 或其它日子 |  |  |
| 「高危日」 演習 | 本公司已演習使用M-1-3 PRINT CONTRACT NOTE BY MANUAL INPUT.印製買賣單及 M-1-4PRINT CCASS STOCK RECEIPT BY MENUAL INPUT印製證券收條,可以應付特殊情況下發出單據于投資者. 依照上月之月結單,本公司可以用文書系統,將買賣單綜合成結單,供客戶查詢,屆時本公司亦會靈活轉介投資者到其它行家, 對於孖展客戶,本公司會以減少持倉為原則,令公司及客戶均免受風險. | 己經測試並感到滿意 |  |  |